ТЕХНИЧЕСКИЙ PRD

iOS-приложение синхронного
голосового перевода RU ↔ EN

Прототип за 30 календарных дней

Версия 0.1  •  13 июля 2026 г.

Статус: проект для утверждения и передачи команде разработки

| Заказчик / Product Owner | Определяется |
| --- | --- |
| Целевая платформа | iPhone; Swift / SwiftUI |
| Языковая пара | Русский ↔ английский |
| Релизный результат | Закрытый технический прототип и отчёт Go/No-Go |

# Управление документом

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название | Технический PRD: iOS-приложение синхронного голосового перевода RU↔EN |
| Версия | 0.1 |
| Дата | 13 июля 2026 г. |
| Статус | Draft for review |
| Горизонт планирования | 30 календарных дней / 20–22 рабочих дня |
| Основная аудитория | Product Owner, iOS, backend, WebRTC/audio, QA, UX/UI, DevOps, bilingual evaluator |
| Основание | Продуктовый план создания приложения для разговора в реальном времени |
| Дата актуальности внешних API | 13 июля 2026 г.; перед началом разработки сверить changelog и API reference |

## История версий

| Версия | Дата | Автор изменения | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13.07.2026 | Проектная команда | Первичная полная версия PRD для 30-дневного прототипа |

## Порядок утверждения

Product Owner утверждает цели, границы MVP, метрики Go/No-Go и приоритеты P0/P1.

Tech Lead утверждает архитектурные решения, API-контракты и план технического spike.

QA Lead утверждает golden set, матрицу устройств и критерии приёмки.

Ответственный за конфиденциальность утверждает режим хранения данных и тексты согласий.

Критическое условие. Технические детали OpenAI Realtime Translation и iOS-платформы быстро меняются. Все endpoint, события, поддерживаемые параметры и ограничения необходимо повторно проверить в официальной документации в День 1.

# Содержание

1. Резюме и продуктовые решения

2. Цели, гипотезы и метрики успеха

3. Scope прототипа

4. Пользователи и сценарии

5. UX и экраны

6. Функциональные требования

7. Нефункциональные требования

8. Архитектура решения

9. Технический дизайн iOS

10. Backend и собственные API

11. Интеграция OpenAI Realtime Translation

12. Модель данных

13. Телеметрия и аналитика

14. Безопасность и конфиденциальность

15. Качество перевода и evals

16. План тестирования

17. План работ на 30 дней

18. Backlog и зависимости

19. Критерии приёмки и Go/No-Go

20. Риски и меры

21. Следующие этапы

Приложения A–D

# 1. Резюме и продуктовые решения

Цель 30-дневного этапа — не выпуск в App Store и не полноценная телефонная связь, а доказательство технической и пользовательской жизнеспособности синхронного перевода русской и английской речи на iPhone. Прототип должен позволить провести реальный двусторонний разговор продолжительностью не менее 20 минут без ручного копирования текста и без перезапуска приложения.

## 1.1. Зафиксированные решения

| ID | Решение | Обоснование / последствие |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Первая платформа — iOS. | Сокращает объём; позволяет глубоко проработать аудиомаршруты, Bluetooth и UX одной платформы. |
| ADR-002 | Основная модель — gpt-realtime-translate через dedicated translation endpoint. | Модель предназначена для потокового speech-to-speech перевода и возвращает аудио и transcript deltas во время поступления исходной речи [OAI-TR]. |
| ADR-003 | Основной транспорт прототипа — прямой WebRTC между iOS и OpenAI. | Минимизирует серверную задержку; backend не проксирует raw audio. Native iOS-путь подлежит обязательной проверке в техническом spike. |
| ADR-004 | Backend выдаёт короткоживущий client secret; стандартный OpenAI API key хранится только на сервере. | Исключает секрет из мобильного клиента; соответствует рекомендованной схеме client-side WebRTC [OAI-WEBRTC]. |
| ADR-005 | Для RU→EN и EN→RU используются две translation legs / две сессии. | Официальная архитектура предусматривает отдельную сессию на каждый target language и раздельные speaker tracks для разговорного перевода [OAI-TR]. |
| ADR-006 | P0 двусторонний режим — явный выбор стороны/языка. | На одном микрофоне нет надёжно разделённых дорожек участников. Audio gate направляет звук только в активную leg и предотвращает двойной output. |
| ADR-007 | Автоматическое определение стороны — эксперимент P1, не release blocker. | Автоматическая маршрутизация может ошибаться на коротких фразах, именах и смешении языков. |
| ADR-008 | Аудио и полные транскрипты не сохраняются по умолчанию. | Снижает privacy-риск. Для QA-recording нужен отдельный режим и явное согласие. |
| ADR-009 | Встроенные VoIP-звонки, CallKit и PushKit — вне 30-дневного scope. | Они являются следующей фазой после подтверждения качества локального разговора. |
| ADR-010 | Клонирование голоса и скрытие факта синтетического перевода не входят в продукт. | Прототип использует доступный нейтральный голос и прозрачное уведомление об AI-переводе. |

## 1.2. Результат этапа

Рабочее iOS-приложение: режим RU→EN и двусторонний RU↔EN на одном устройстве.

Backend: выдача сессий, конфигурация, лимиты, телеметрия и feedback.

Test harness: golden set, сценарии воспроизведения и отчёт по задержке/качеству.

Пилот: не менее 10–15 записанных тестовых сессий с bilingual review.

Решение: Go/Conditional Go/No-Go по техническим и продуктовым критериям.

# 2. Цели, гипотезы и метрики успеха

## 2.1. Продуктовая гипотеза

Гипотеза H1. Пользователь, плохо владеющий английским, сможет поддерживать деловой или бытовой разговор, говоря только по-русски, если перевод начинает звучать достаточно быстро, сохраняет смысл и не требует постоянного управления интерфейсом.

## 2.2. Технические гипотезы

| ID | Гипотеза | Как проверяем | Условие подтверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| H-T1 | Native WebRTC на iOS стабильно устанавливает translation call. | 20 последовательных подключений на физическом iPhone. | ≥ 19 успешных; p95 setup ≤ 4 сек. |
| H-T2 | Задержка позволяет вести диалог. | Замеры от начала речи до первого слышимого перевода. | p50 ≤ 1,2 сек.; p95 ≤ 2,5 сек. на эталонной сети. |
| H-T3 | Voice processing подавляет повторный захват output. | Тесты speaker/Bluetooth в тихом и шумном помещении. | Нет устойчивой audio-loop в ≥ 95% прогонов. |
| H-T4 | Две translation legs могут сосуществовать на одном устройстве. | Переключение активной leg 100 раз, 20-минутный разговор. | Нет деградации/утечек; только активная leg передаёт микрофон. |
| H-T5 | Русские имена, суммы и даты передаются приемлемо. | Golden set + bilingual marking. | Критичные сущности ≥ 95% без смысловой ошибки или явно подсвечены. |
| H-T6 | Приложение восстанавливается после сетевого обрыва. | Искусственный offline 3–10 сек. | Новая сессия поднимается ≤ 6 сек. в ≥ 90% прогонов. |

## 2.3. North-star и диагностические метрики

| Категория | Метрика | Формула / событие | Цель прототипа |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользовательская | Successful conversation | Сессия ≥ 10 мин., без критического сбоя, оценка понимания ≥ 4/5 | ≥ 70% пилотных сессий |
| Latency | First translated audio latency | t_first_audible_output − t_local_speech_start | p50 ≤ 1,2 с; p95 ≤ 2,5 с |
| Latency | Session setup | t_ice_connected − t_tap_start | p50 ≤ 2,5 с; p95 ≤ 4 с |
| Качество | Semantic adequacy | Средняя bilingual-оценка 1–5 | ≥ 4,0 |
| Качество | Critical entity accuracy | Верные имена/числа/даты ÷ все сущности | ≥ 95% |
| Надёжность | Connection success | Успешные подключения ÷ попытки | ≥ 98% на эталонной сети |
| Надёжность | Crash-free sessions | Сессии без crash ÷ все сессии | ≥ 99% внутреннего пилота |
| Audio | Echo-loop incidence | Сессии с устойчивым повтором output ÷ все | ≤ 5%; целевое ≤ 1% |
| UX | Manual interventions | Переключения/перезапуски из-за ошибок на 10 мин. | ≤ 1 |
| Стоимость | Translation cost per hour | минуты × число legs × тариф | измерить; подтвердить экономику |

Важно. Целевые задержки являются внутренними критериями продукта, а не обещанием поставщика API. Они проверяются на реальных сетях в Казахстане и фиксируются отдельно для Wi‑Fi, LTE/5G и деградированной сети.

# 3. Scope прототипа

## 3.1. Входит в P0

Запуск на физическом iPhone; интерфейс на русском языке.

Односторонний режим «Я говорю»: русский микрофон → английский синтетический звук + исходные/целевые субтитры.

Двусторонний режим «Диалог»: две translation legs, явное переключение активной стороны RU/EN.

Push-to-talk и hands-free внутри выбранной стороны; возможность mute.

Выбор текущего аудиомаршрута средствами iOS; поддержка встроенного динамика и Bluetooth в объёме spike.

Индикация состояний: подключение, готовность, слушаю, перевожу, сеть нестабильна, переподключение, ошибка.

Отправка агрегированной технической телеметрии без raw audio и полного текста.

Feedback 1–5 и категория ошибки после сессии.

Backend для конфигурации, получения client secret, лимитов и мониторинга.

Feature flags и remote kill switch.

## 3.2. P1 — только при выполнении P0 раньше срока

Экспериментальное автоматическое переключение активной стороны по language ID / transcript signal.

Локальный временный словарь встречи до 20 терминов.

Повтор последней переведённой фразы.

Сохранение транскрипта локально на устройстве по явному выбору пользователя.

Экспорт обезличенного отчёта о сессии.

## 3.3. Не входит

| Функция | Причина исключения | Когда вернуться |
| --- | --- | --- |
| Обычные сотовые звонки и подмешивание звука | Ограничения iOS и высокий риск; требуется собственный VoIP | После M1, отдельный PRD |
| CallKit / PushKit / входящие звонки | Не нужны для проверки качества локального разговора | Фаза VoIP |
| Android / Web | Удваивает матрицу разработки | После подтверждения iOS |
| Групповые комнаты | Требуют SFU/media worker и speaker separation | После двухстороннего VoIP |
| Клонирование голоса | Не критично для полезности; отдельные consent/доступность | После product-market validation |
| Офлайн-перевод | Не поддерживается выбранной облачной архитектурой | Долгосрочно |
| Автоматические протоколы и резюме | Нужна отдельная обработка и хранение текста | После решения privacy |
| Корпоративная админ-панель | Не нужна для spike | Business phase |
| Юридически значимый перевод | Прототип не является сертифицированной услугой перевода | Не заявлять без отдельной модели |

# 4. Пользователи и сценарии

## 4.1. Основная персона

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Пользователь | Русскоязычный взрослый, понимает английский ограниченно, хочет вести разговор без переводчика. |
| Контекст | Деловая встреча, поездка, знакомство, обсуждение проекта, сервисная коммуникация. |
| Устройство | Личный iPhone; иногда AirPods/Bluetooth-гарнитура. |
| Главная потребность | Говорить естественно по-русски и быстро доносить смысл на английском. |
| Главные страхи | Неловкая задержка, неверные суммы/даты, эхо, внезапный обрыв, непонимание собеседника. |
| Успех | Собеседники поддерживают тему, редко просят повторить, критические данные подтверждаются текстом. |

## 4.2. Основные user journeys

| UJ | Сценарий | Основной поток | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| UJ-01 | Первый запуск | Онбординг → разрешение микрофона → тест динамика → demo-фраза | Пользователь слышит первый перевод ≤ 2 мин. после установки |
| UJ-02 | Односторонняя речь | Выбрать RU→EN → Start → говорить → Stop | Собеседник слышит английский; оба видят субтитры |
| UJ-03 | Двусторонний диалог | Start dialogue → выбрать «Я говорю по-русски» / «Собеседник говорит по-английски» → чередовать | Каждая сторона слышит перевод на понятный язык |
| UJ-04 | Плохая сеть | Во время разговора сеть падает → UI предупреждает → автоматическая новая сессия | Разговор восстанавливается или предлагается Retry |
| UJ-05 | Ошибка перевода | Пользователь нажимает «Ошибка» → выбирает категорию → при согласии добавляет текстовый комментарий | QA получает связанный с trace/session feedback без аудио |
| UJ-06 | Смена аудиоустройства | Подключить/отключить Bluetooth во время сессии | Маршрут обновляется; приложение не зависает |

## 4.3. Правила разговора для P0

1. Перед началом приложение показывает короткое уведомление, что речь переводится автоматически и воспроизводится синтетическим голосом.

2. В двустороннем режиме активна только одна сторона: RU или EN. Переключение выполняется крупной кнопкой или удержанием соответствующей половины экрана.

3. При переключении приложение завершает текущий output/очередь по заданному правилу, отключает sender старой leg и включает sender новой leg.

4. Если обе стороны говорят одновременно, приложение не гарантирует корректный перевод; интерфейс показывает просьбу говорить по очереди.

5. Имена, суммы, даты и номера отображаются крупнее или подсвечиваются как требующие визуальной проверки.

# 5. UX и экраны

## 5.1. Информационная архитектура

| Экран | Назначение | P0 элементы |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | Объяснить ценность, ограничения и разрешения | 3 карточки; AI disclosure; microphone permission; audio test |
| Home | Выбрать режим | «Я говорю RU→EN»; «Диалог RU↔EN»; Settings; diagnostics |
| Preflight | Проверить готовность | сеть, микрофон, аудиовыход, target language, начать |
| Live translation | Основной разговор | status, live captions, active side, mute, stop, network indicator |
| Reconnect overlay | Не терять контекст состояния | таймер, попытка N/3, manual retry, end |
| Session result | Получить оценку | duration, quality 1–5, error categories, send feedback |
| Diagnostics | Для QA/dev build | session ID, ICE state, route, latency metrics, export logs |

## 5.2. Live translation — обязательные состояния UI

| State | Визуальное сообщение | Разрешённые действия |
| --- | --- | --- |
| idle | Готово к запуску | Start, mode change |
| preparingAudio | Проверяем микрофон и динамик | Cancel |
| requestingSecret | Создаём защищённую сессию | Cancel |
| negotiatingWebRTC | Подключаем перевод | Cancel |
| ready | Можно говорить | Mute, side switch, Stop |
| listening | Слушаю… + meter | Mute, side switch, Stop |
| translating | Перевожу… + streaming captions | Mute, side switch, Stop |
| networkDegraded | Связь нестабильна; возможна задержка | Continue, Stop |
| reconnecting | Восстанавливаем соединение, попытка N/3 | Retry now, Stop |
| error | Человекочитаемая причина + trace id | Retry, Diagnostics, Close |
| ending | Завершаем и принимаем остаток перевода | Wait only; max timeout |

## 5.3. Требования доступности и эргономики

Ключевые кнопки не менее 48×48 pt; управление одной рукой.

Цвет не является единственным индикатором состояния; всегда есть текст/иконка.

Поддержка Dynamic Type до разумного уровня без потери кнопок управления.

VoiceOver labels для кнопок и состояния активной стороны.

Субтитры: высокий контраст, последние 2–4 строки, возможность увеличить размер.

Не показывать непрерывно технические детали обычному пользователю; они доступны в Diagnostics.

Для режима на столе экран не должен гаснуть во время активной сессии; после завершения — вернуть системное поведение.

# 6. Функциональные требования

| ID | Область | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Onboarding | Приложение показывает назначение, ограничения и disclosure до первой сессии. | P0 |
| FR-002 | Microphone permission | Запрашивает доступ только при подготовке первой сессии; при отказе открывает инструкцию Settings. | P0 |
| FR-003 | Audio preflight | Показывает текущий route, meter и тестовый звук. | P0 |
| FR-004 | Create session | Запрашивает у backend app session и short-lived translation client secret для target language. | P0 |
| FR-005 | Direct WebRTC | Создаёт PeerConnection, local audio track, data channel `oai-events`, SDP offer/answer. | P0 |
| FR-006 | Remote audio | Принимает remote translated audio track и воспроизводит через выбранный системный route. | P0 |
| FR-007 | Input transcript | Обрабатывает `session.input_transcript.delta` и показывает исходный текст. | P0 |
| FR-008 | Output transcript | Обрабатывает `session.output_transcript.delta` и показывает перевод. | P0 |
| FR-009 | One-way mode | Поддерживает RU→EN непрерывно до Stop/лимита/ошибки. | P0 |
| FR-010 | Bidirectional mode | Создаёт две legs target=en и target=ru; одновременно активен только один sender. | P0 |
| FR-011 | Side switch | Переключает active leg ≤ 500 мс без пересоздания UI; при необходимости сессии создаются заранее. | P0 |
| FR-012 | Push-to-talk | Удержание стороны включает микрофон для выбранной leg; отпускание выключает. | P0 |
| FR-013 | Hands-free leg | После явного выбора сторона остаётся активной до переключения. | P0 |
| FR-014 | Mute | Немедленно выключает передачу микрофона во все legs; UI подтверждает. | P0 |
| FR-015 | Stop | Останавливает отправку аудио, допускает короткий drain output, закрывает PeerConnection и завершает app session. | P0 |
| FR-016 | Reconnect | При failed/disconnected запускает до 3 попыток новой leg с backoff и новым secret. | P0 |
| FR-017 | Route change | Обрабатывает смену Bluetooth/receiver/speaker и interruption notifications. | P0 |
| FR-018 | Network indicator | Отображает degraded состояние на основании ICE/RTT/packet loss/собственных таймеров. | P0 |
| FR-019 | Feedback | После сессии принимает оценку 1–5, категории и необязательный комментарий. | P0 |
| FR-020 | Telemetry | Буферизует события, удаляет текст/PII, отправляет пакетами. | P0 |
| FR-021 | Remote config | Получает лимиты, flags, model alias, target language codes и kill switch. | P0 |
| FR-022 | Session limits | Останавливает/не начинает сессию при превышении server-side квоты. | P0 |
| FR-023 | Diagnostics | QA build показывает trace/session IDs, connection states, route и latency timestamps. | P0 |
| FR-024 | Auto side detection | Экспериментально определяет язык и предлагает/выполняет переключение. | P1 |
| FR-025 | Glossary | Временный список терминов для QA; фактическая применимость к translation session проверяется отдельно. | P1 |
| FR-026 | Local transcript save | Сохраняет текст локально только по явному действию пользователя. | P1 |

## 6.1. Детальные acceptance criteria для двустороннего режима

При выборе RU сторона EN leg имеет sender enabled, RU leg sender disabled; при выборе EN — наоборот.

Отключённая leg не получает live microphone audio. Допускается наличие PeerConnection без активного sender.

Output controller не воспроизводит две remote дорожки одновременно. При неожиданном output от inactive leg он заглушается и событие фиксируется.

Переключение стороны инвалидирует текущие subtitle buffers только логически: история последних реплик остаётся на экране с меткой стороны.

Во время side switch запрещено кратковременное «протекание» микрофона в обе legs.

Если текущий перевод продолжает звучать, выбранная политика interruption задаётся флагом: `finish_current`, `duck_and_switch` или `hard_cut`. Для P0 — `duck_and_switch` после 300 мс.

# 7. Нефункциональные требования

| ID | Категория | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | Производительность | Session setup p95 ≤ 4 с на эталонной сети. | Автоматическая серия ≥ 50 подключений. |
| NFR-002 | Latency | First audible translation p95 ≤ 2,5 с. | Audio marker + timestamps. |
| NFR-003 | Надёжность | 20-минутная сессия без memory growth > 20% и без crash. | Instruments / MetricKit / soak test. |
| NFR-004 | Recovery | После transient network loss приложение не требует force quit. | Network Link Conditioner / router toggle. |
| NFR-005 | Security | Стандартный OpenAI key отсутствует в binary, logs и network calls клиента. | Static scan, proxy inspection. |
| NFR-006 | Privacy | Raw audio и полный transcript не отправляются в собственную аналитику. | Payload audit. |
| NFR-007 | Observability | Каждая app session имеет trace_id; ключевые этапы измеряются. | Dashboard и log correlation. |
| NFR-008 | Compatibility | Физические iPhone минимум трёх классов + Bluetooth. | Device matrix. |
| NFR-009 | Battery | Нагрев/разряд измерены; 30 минут не приводит к thermal critical. | Xcode energy log и device observation. |
| NFR-010 | Accessibility | Ключевой flow проходим с VoiceOver и увеличенным шрифтом. | Manual accessibility checklist. |
| NFR-011 | Maintainability | Transport и provider скрыты за интерфейсами; можно заменить direct WebRTC на server media worker. | Code review / dependency boundaries. |
| NFR-012 | Fail-safe | Kill switch отключает создание новых сессий без выпуска новой версии. | Remote config test. |

# 8. Архитектура решения

Рисунок 1. Целевая архитектура 30-дневного прототипа: прямой WebRTC, backend вне медиапути.

## 8.1. Компоненты

| Компонент | Ответственность | Не делает |
| --- | --- | --- |
| iOS UI / App State | Экраны, reducer/state machine, active side, errors, feedback | Не хранит стандартный API key |
| AudioSessionController | AVAudioSession lifecycle, route/interruption, speaker/Bluetooth policy | Не создаёт бизнес-сессию |
| RealtimeTranslationLeg | PeerConnection, local sender, remote track, data channel, transcripts | Не решает active side глобально |
| TranslationCoordinator | Создаёт/закрывает legs, audio gate, output arbitration, reconnect | Не хранит raw audio |
| Backend Session API | Auth/install id, client secret, quotas, remote config, trace | Не проксирует медиапоток в варианте A |
| OpenAI Translation | Потоковый перевод и translated audio/transcript deltas | Не является нашим хранилищем истории |
| Telemetry/Observability | Метрики, ошибки, dashboards, alerts | Не принимает полный transcript |
| QA Harness | Golden set, playback, markers, scoring | Не входит в production UI |

## 8.2. Двусторонний поток на одном устройстве

Рисунок 2. Две translation legs и обязательный audio gate для одного микрофона.

## 8.3. Варианты транспортной архитектуры

| Вариант | Схема | Плюсы | Минусы / решение |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Direct WebRTC (P0) | iOS ↔ OpenAI; backend только выдаёт secret | Минимальная задержка, нет медиасервера, WebRTC управляет кодеками | Нужно подтвердить native iOS SDP/audio routing; меньше контроля над PCM |
| B — Backend WebSocket fallback | iOS → media worker → OpenAI WebSocket → iOS | Полный контроль PCM, buffering, server-side recordings для QA | Дополнительная задержка, стоимость и сложность; raw audio проходит через backend |
| C — Own WebRTC/SFU | iOS ↔ SFU/media worker ↔ OpenAI | Основа будущих VoIP/rooms | Не укладывается в 30 дней; отложить |

Decision gate D4. До конца Дня 4 команда должна доказать вариант A на физическом iPhone. Если remote translated audio, data channel или стабильный audio route не работают, активируется вариант B и пересматривается scope двустороннего режима.

## 8.4. State machine

Рисунок 3. Упрощённая state machine одной пользовательской сессии.

## 8.5. Правила отказоустойчивости

PeerConnection `disconnected` менее 2 секунд не приводит к немедленной пересборке; UI показывает degraded и ждёт восстановления.

При `failed` или timeout 5 секунд coordinator закрывает leg, получает новый secret и создаёт новую сессию.

Максимум 3 автоматических попытки с backoff 0,5 / 1,5 / 3 секунды; затем manual Retry.

При сбое одной leg в диалоге вторая может оставаться активной; UI явно показывает недоступное направление.

Если backend недоступен, существующая сессия продолжается, но новая не создаётся.

При kill switch новые сессии не начинаются; активные завершаются корректно.

# 9. Технический дизайн iOS

## 9.1. Модули проекта

| Модуль | Основные типы | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| AppCore | AppEnvironment, FeatureFlags, DependencyContainer | Composition root, environment dev/stage/prod |
| TranslationDomain | TranslationMode, Side, SessionState, LegState, TranscriptSegment | Чистые модели и reducer |
| TranslationUI | HomeView, PreflightView, LiveView, ResultView | SwiftUI представление |
| Audio | AudioSessionController, AudioRouteMonitor, OutputArbiter | AVAudioSession и route events |
| RealtimeTransport | RealtimeTranslationLeg, WebRTCClient, EventDecoder | SDP, PeerConnection, data channel |
| BackendClient | SessionAPI, ConfigAPI, FeedbackAPI | HTTP API, retries, auth |
| Telemetry | TelemetryClient, Redactor, MetricClock | События, batching, trace |
| Diagnostics | DiagnosticsStore, DebugOverlay, LogExporter | Только internal/QA build |
| TestSupport | FakeTransport, AudioFixture, NetworkStub | Unit/integration tests |

## 9.2. Предварительные платформенные настройки

Язык: Swift; UI: SwiftUI; structured concurrency (`async/await`).

Deployment target: предварительно iOS 18.0; окончательно утверждается после проверки библиотек WebRTC и целевой аудитории.

Аудиокатегория: `playAndRecord`; режим `voiceChat` как базовая гипотеза; разрешить Bluetooth и управлять speaker policy. Конкретные options проверяются на устройствах.

Не запускать одновременно независимый AVAudioEngine capture и WebRTC capture без необходимости: двойной захват может конфликтовать с audio processing.

Все UI state changes выполняются через один `TranslationSessionStore` / reducer для предотвращения гонок.

Временные client secrets хранятся только в памяти и очищаются при завершении leg.

## 9.3. Интерфейсы домена

protocol TranslationProvider {
    func createLeg(configuration: LegConfiguration) async throws -> TranslationLeg
}

protocol TranslationLeg: AnyObject {
    var events: AsyncStream<TranslationEvent> { get }
    func connect() async throws
    func setMicrophoneEnabled(_ enabled: Bool) async
    func setOutputEnabled(_ enabled: Bool) async
    func close(reason: CloseReason) async
}

enum Side: String, Codable { case russianSpeaker, englishSpeaker }
enum TranslationMode { case oneWayRuToEn, dialogue }

## 9.4. Audio gate и output arbitration

| Правило | Реализация P0 |
| --- | --- |
| Один input owner | Coordinator хранит `activeSide`; только leg этой стороны получает enabled audio sender. |
| Один output owner | OutputArbiter разрешает audible output только ожидаемой leg; inactive track volume/mixer gain = 0. |
| Atomic switch | Изменение side выполняется в actor/serial queue: mute all → set output policy → enable selected sender. |
| Debounce | Игнорировать повторный tap < 250 мс; исключить rapid toggle. |
| Interruption | При phone/Siri/alarm interruption mute all; после `.ended` не возобновлять автоматически без UI confirmation. |
| Route change | При `oldDeviceUnavailable` перейти на системный default и показать toast. |
| Echo protection | При speaker route включать voice processing; monitor loop detector; при вероятном loop auto-mute и warning. |

## 9.5. Transcript rendering

Каждая leg имеет два streaming buffers: source и target.

Delta добавляется к текущему сегменту; сегмент закрывается по эвристике паузы/смены стороны/таймауту, поскольку минимальный набор translation events гарантирует deltas, но конкретные done-события должны быть сверены с API reference.

UI хранит максимум последние 20 сегментов в памяти; на экране — последние 4–6.

Полный текст не попадает в telemetry. Для диагностики допускаются длина, число символов и timing.

Числа, даты и валюты распознаются локальным постпроцессором текста для визуального выделения; это не исправляет аудио.

## 9.6. Reconnect алгоритм

onConnectionStateChanged(state):
  if state == connected:
      cancelReconnectTimer()
      publish(.ready)

  if state == disconnected:
      publish(.networkDegraded)
      startGraceTimer(2 seconds)

  if state == failed OR graceTimerExpired:
      muteAllLegs()
      for attempt in 1...3:
          wait(backoff[attempt])
          secret = backend.createTranslationLeg(targetLanguage)
          if newLeg.connect() succeeds:
              replaceLegAtomically()
              restoreActiveSide()
              publish(.ready)
              return
      publish(.error(.reconnectExhausted))

## 9.7. iOS error taxonomy

| Code | Пользовательское сообщение | Техническая реакция |
| --- | --- | --- |
| MIC_PERMISSION_DENIED | Разрешите доступ к микрофону в настройках. | Не создавать session; deep link Settings. |
| AUDIO_ROUTE_UNAVAILABLE | Не удалось включить выбранное аудиоустройство. | Fallback route; show diagnostics. |
| SESSION_QUOTA_EXCEEDED | Лимит тестовых минут исчерпан. | Stop before OpenAI call. |
| SECRET_REQUEST_FAILED | Не удалось создать защищённую сессию. | Retry backend 1×; then error. |
| SDP_NEGOTIATION_FAILED | Не удалось подключить перевод. | Close PC; fresh secret; retry. |
| REALTIME_AUTH_FAILED | Сессия истекла или недействительна. | Always request new secret. |
| CONNECTION_LOST | Связь потеряна. Восстанавливаем… | Reconnect workflow. |
| REMOTE_AUDIO_SILENT | Перевод получен, но звук не воспроизводится. | Check route/volume; expose captions. |
| OUTPUT_LOOP_DETECTED | Обнаружено эхо. Используйте наушники или говорите по очереди. | Mute output/input based on policy. |
| SERVICE_DISABLED | Перевод временно отключён. | Respect kill switch. |

# 10. Backend и собственные API

## 10.1. Рекомендуемый минимальный стек

TypeScript + Node.js; Fastify или NestJS.

PostgreSQL для app session metadata, feedback и feature flags.

Redis опционально для rate limit/idempotency; при малом пилоте допустим managed rate limiter.

OpenTelemetry + structured JSON logs; Sentry/аналог для ошибок.

Docker; отдельные dev/stage/prod проекты OpenAI и отдельные ключи.

## 10.2. Backend responsibilities

| Область | Требование |
| --- | --- |
| Session bootstrap | Валидировать app/device token, target language, mode, quota; создать trace/app_session_id; запросить translation client secret. |
| Secrets | Хранить standard OpenAI API key только в secret manager; никогда не возвращать его клиенту. |
| Safety identifier | Передавать стабильный privacy-preserving hash внутреннего installation/user id в `OpenAI-Safety-Identifier` при создании secret [OAI-WEBRTC]. |
| Limits | Ограничить число параллельных legs на installation, сессии в минуту и суточные минуты. |
| Remote config | Model alias, allowed languages, session duration, reconnect policy, kill switch, experiments. |
| Telemetry | Принимать только allowlisted schema; удалять неизвестные поля. |
| Feedback | Связывать feedback с app_session_id/leg_id и build version. |
| Audit | Фиксировать административные изменения flags и quotas. |

## 10.3. Собственные endpoint

| Метод и путь | Назначение | Auth | Идемпотентность |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/installations | Регистрация анонимной установки; выдача app token | App attestation optional | По installation_public_id |
| GET /v1/config | Remote config и flags | Bearer app token | Cache ETag |
| POST /v1/translation-sessions | Создать app session и 1–2 translation legs | Bearer app token | Idempotency-Key |
| POST /v1/translation-sessions/{id}/legs | Пересоздать отдельную leg при reconnect | Bearer app token | Idempotency-Key |
| POST /v1/translation-sessions/{id}/complete | Зафиксировать итоговые metadata | Bearer app token | Повтор безопасен |
| POST /v1/translation-sessions/{id}/feedback | Оценка и категории | Bearer app token | Один updateable record |
| POST /v1/telemetry/batch | Пакет событий | Bearer app token | event_id dedupe |
| GET /v1/health | Readiness/liveness для infra | Internal/public minimal | — |

## 10.4. Контракт создания сессии

Запрос клиента:

POST /v1/translation-sessions
Authorization: Bearer <app-token>
Idempotency-Key: 8f5d...

{
  "mode": "dialogue",
  "sourceLocaleHint": "ru-KZ",
  "legs": [
    { "clientLegId": "ru-to-en", "targetLanguage": "en" },
    { "clientLegId": "en-to-ru", "targetLanguage": "ru" }
  ],
  "app": { "version": "0.1.0", "build": 42 },
  "device": { "osVersion": "26.x", "modelClass": "phone" }
}

Ответ backend:

201 Created
{
  "sessionId": "ts_01J...",
  "traceId": "tr_01J...",
  "expiresAt": "2026-07-13T18:05:00Z",
  "maxDurationSeconds": 1800,
  "legs": [
    {
      "legId": "leg_01J_A",
      "clientLegId": "ru-to-en",
      "targetLanguage": "en",
      "provider": "openai",
      "model": "gpt-realtime-translate",
      "clientSecret": "ek_...",
      "callsUrl": "https://api.openai.com/v1/realtime/translations/calls"
    },
    {
      "legId": "leg_01J_B",
      "clientLegId": "en-to-ru",
      "targetLanguage": "ru",
      "provider": "openai",
      "model": "gpt-realtime-translate",
      "clientSecret": "ek_...",
      "callsUrl": "https://api.openai.com/v1/realtime/translations/calls"
    }
  ],
  "policy": {
    "maxReconnectAttempts": 3,
    "outputInterruption": "duck_and_switch",
    "telemetrySampleRate": 1.0
  }
}

## 10.5. Error envelope

{
  "error": {
    "code": "UPSTREAM_SESSION_UNAVAILABLE",
    "message": "Translation session is temporarily unavailable",
    "retryable": true,
    "retryAfterMs": 1500,
    "traceId": "tr_01J..."
  }
}

| HTTP | Когда использовать | Клиент |
| --- | --- | --- |
| 400 | Неверный mode/language/schema | Не retry; показать корректное сообщение |
| 401/403 | Недействительный app token/запрещённая установка | Перерегистрация или блокировка |
| 409 | Параллельная сессия или idempotency conflict | Получить существующий ресурс |
| 422 | Параметр допустим по schema, но не поддержан config | Обновить config/UI |
| 429 | Quota/rate limit | Показать retryAfter/лимит |
| 502 | Ошибка OpenAI при создании secret | Короткий retry |
| 503 | Kill switch / upstream unavailable | Не спамить retries |
| 504 | Timeout upstream | Retry с новым idempotency key только по правилам |

# 11. Интеграция OpenAI Realtime Translation

Источник истины. Использовать dedicated translation endpoint `/v1/realtime/translations`, а не обычный voice-agent lifecycle. В translation session не вызывается `response.create`; перевод начинается из входного аудиопотока [OAI-TR].

## 11.1. Создание short-lived secret на backend

POST https://api.openai.com/v1/realtime/translations/client_secrets
Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY
Content-Type: application/json
OpenAI-Safety-Identifier: <hashed-internal-id>

{
  "session": {
    "model": "gpt-realtime-translate",
    "audio": {
      "output": { "language": "en" }
    }
  }
}

Backend передаёт мобильному клиенту только значение краткоживущего секрета и собственные идентификаторы. Конкретный TTL и структура ответа не должны жёстко предполагаться: клиент использует `expiresAt`, возвращённый backend, а backend валидирует ответ OpenAI.

## 11.2. WebRTC negotiation

1. iOS создаёт `RTCPeerConnection` с согласованной конфигурацией.

2. Создаёт local microphone audio track и добавляет sender.

3. Создаёт data channel с label `oai-events` до offer.

4. Создаёт SDP offer и устанавливает local description.

5. POST SDP в `https://api.openai.com/v1/realtime/translations/calls` с `Authorization: Bearer <clientSecret>` и `Content-Type: application/sdp` [OAI-TR].

6. Устанавливает полученный SDP answer как remote description.

7. Принимает remote translated audio track; слушает data channel events.

## 11.3. Минимальный набор событий

| Direction | Event / сигнал | Обработка прототипа |
| --- | --- | --- |
| Server → client | `session.input_transcript.delta` | Добавить delta в source subtitle buffer. |
| Server → client | `session.output_transcript.delta` | Добавить delta в target subtitle buffer; отметить first-output timestamp. |
| WebRTC media | Remote audio track / frames | Воспроизвести через OutputArbiter; отметить first-audible timestamp. |
| WebRTC | ICE/connection state changes | Обновить state machine; degraded/reconnect. |
| Data channel | open/close/error | Готовность subtitles/control; диагностировать. |
| Client → server | Обычно audio идёт media track | Не отправлять `response.create`; не дублировать PCM events. |
| WebSocket fallback | `session.input_audio_buffer.append` | Base64 PCM16 24 kHz; только вариант B [OAI-TR]. |
| WebSocket fallback | `session.output_audio.delta` | Самостоятельно декодировать/воспроизводить PCM. |
| WebSocket fallback | `session.close` → wait `session.closed` | Обязательный drain перед закрытием сокета [OAI-TR]. |

## 11.4. Псевдокод iOS negotiation

func connectLeg(secret: String, callsURL: URL) async throws {
    let pc = peerConnectionFactory.makePeerConnection()
    let track = audioFactory.makeMicrophoneTrack()
    let sender = pc.add(track)
    let events = pc.createDataChannel(label: "oai-events")

    let offer = try await pc.createOffer()
    try await pc.setLocalDescription(offer)

    let answerSDP = try await http.postSDP(
        url: callsURL,
        bearer: secret,
        body: offer.sdp
    )
    try await pc.setRemoteDescription(type: .answer, sdp: answerSDP)

    self.sender = sender
    self.dataChannel = events
    self.peerConnection = pc
}

## 11.5. Prompting, target language и терминология

P0 конфигурирует только target language (`en` или `ru`) и model alias.

Не предполагать, что translation session поддерживает те же instructions/tools, что standard Realtime session; любую glossary/instruction функцию проверять экспериментально.

Если glossary нельзя надёжно применить к аудио, P1 ограничивается визуальным постпроцессингом transcript и предупреждением о критичных сущностях.

Один output language = одна translation session; для двух направлений создаются две legs [OAI-TR].

Для будущих VoIP/rooms speaker tracks необходимо сохранять раздельно; смешивание ухудшает speaker identity и overlap handling [OAI-TR].

## 11.6. Rate limits и стоимость как проектные параметры

На дату документа модельная страница указывает цену 0,034 USD за минуту realtime audio и tier-based limits по минутам аудио в минуту [OAI-MODEL]. Значения должны быть вынесены из кода и проверяться в dashboard перед пилотом.

estimated_provider_cost_usd =
    billable_audio_minutes × active_translation_legs × 0.034

Пример верхней оценки:
60 минут × 2 legs × 0.034 USD = 4.08 USD

# 12. Модель данных

## 12.1. Принцип минимизации

Default. Собственная база хранит техническую метаинформацию, а не содержание разговора. Raw audio не записывается. Transcript text не сохраняется без отдельной функции и явного согласия.

| Сущность | Ключевые поля | Retention прототипа |
| --- | --- | --- |
| installation | id, public_id, token_hash, created_at, status, app_attestation | До удаления/сброса |
| app_config_version | version, payload, activated_at, created_by | Неограниченно для audit |
| translation_session | id, trace_id, installation_id, mode, started_at, ended_at, status, app_build, network_class | 90 дней metadata |
| translation_leg | id, session_id, target_language, provider, model, created_at, connected_at, ended_at, result_code | 90 дней metadata |
| session_metric | session_id, leg_id, name, value, unit, timestamp_bucket | 90 дней; агрегировать |
| session_error | session_id, leg_id, code, stage, retryable, provider_status, sanitized_message | 90 дней |
| feedback | session_id, rating, categories[], comment_redacted, consent_flags | До удаления; review access |
| telemetry_event | event_id, session_id, type, monotonic_ms, properties_allowlisted | Raw 14–30 дней, затем агрегат |
| experiment_assignment | installation_id, experiment, variant, assigned_at | До завершения эксперимента |

## 12.2. Не допускается в стандартной telemetry schema

Raw PCM, compressed audio, recordings или ссылки на них.

Полный исходный или переведённый текст.

Email, телефон, точное имя, адрес, номер документа.

Client secret, OpenAI standard key, SDP целиком, Authorization headers.

Полный IP-адрес; при необходимости хранить только server-side coarse network metadata согласно privacy policy.

## 12.3. Session status enum

created | connecting | active | reconnecting | completed |
failed | cancelled | quota_rejected | service_disabled

# 13. Телеметрия и аналитика

## 13.1. Обязательные события

| Event | Когда | Обязательные свойства |
| --- | --- | --- |
| app_opened | Запуск | app_version, build, os_major, installation_id_hash |
| session_start_tapped | Start | mode, route_type, network_class |
| session_create_requested | До backend | trace_id, leg_count |
| session_secret_received | Backend success | leg_id, target_language, latency_ms |
| webrtc_offer_created | Local SDP ready | leg_id, latency_ms |
| webrtc_connected | Connection connected | leg_id, setup_ms, ice_candidate_type if safely available |
| mic_enabled_changed | Side/mute switch | active_side, enabled, reason |
| first_input_transcript | Первый source delta | leg_id, ms_from_speech_start, char_count |
| first_output_transcript | Первый target delta | leg_id, ms_from_speech_start, char_count |
| first_remote_audio | Первый audible frame | leg_id, ms_from_speech_start |
| network_degraded | Threshold crossed | rtt_bucket, packet_loss_bucket, state |
| reconnect_attempt | Каждая попытка | leg_id, attempt, reason |
| reconnect_result | Итог | success, duration_ms |
| audio_route_changed | Route notification | from_type, to_type, reason |
| session_completed | Stop/end | duration_s, active_audio_s, turns, reconnects, result |
| feedback_submitted | После оценки | rating, categories; no transcript |

## 13.2. Latency clocking

Для интервалов внутри приложения использовать monotonic clock, а не wall clock.

Локальный speech start для метрики определяется lightweight energy/VAD detector; server transcript delta используется как дополнительная точка.

First audible output фиксируется в максимально близком к renderer callback месте; если невозможно, отдельно помечается `first_remote_track` как proxy.

Все метрики содержат `measurement_quality`: exact / proxy / unavailable.

Wall-clock timestamp нужен только для корреляции backend и устройства; допускается drift.

## 13.3. Dashboards

| Dashboard | Разрезы | Alerts |
| --- | --- | --- |
| Session health | build, OS, route, network, mode | connection success < 95% за 15 мин. |
| Latency | p50/p90/p95 setup and first audio | p95 first audio > 3 с |
| Audio | route changes, silent output, loop detector | loop > 3% |
| Errors | stage, code, provider status | spike 5xx/SDP failures |
| Cost/usage | minutes, legs, installation | daily budget threshold |
| Pilot quality | ratings, categories, scenario | rating < 3.5 |

# 14. Безопасность и конфиденциальность

## 14.1. Threat model

| Угроза | Вектор | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Кража OpenAI key | Извлечение из IPA или proxy | Key только backend/secret manager; клиент получает ephemeral secret. |
| Злоупотребление client secret | Перехват на устройстве/логирование | Короткий TTL, memory only, TLS, redacted logs, per-install rate limit. |
| Несанкционированные расходы | Автоматическое создание legs | Quota, max parallel sessions, daily cap, kill switch, alerts. |
| Утечка разговора в логи | Exception payload / debug print | Allowlist telemetry, redactor, запрет SDP/headers/transcript. |
| Подмена config | MITM/compromised endpoint | TLS, auth, optional certificate pinning decision, signed config version. |
| Replay backend request | Повтор create session | Idempotency-Key, nonce, token binding where feasible. |
| Нежелательная запись | QA build включён случайно | Отдельный entitlement/build flavor, яркий persistent indicator, explicit consent. |
| PII в feedback comment | Пользователь вводит имя/телефон | UI warning + server redaction + restricted access. |

## 14.2. Privacy defaults

По умолчанию не сохранять audio и transcript в собственной инфраструктуре.

Перед первой сессией показать понятное уведомление об облачной обработке речи и синтетическом переводе.

Не использовать данные разговора для внутреннего обучения без отдельного opt-in и отдельного документа.

Для pilot recording получить отдельное согласие всех участников; запись хранить в изолированном bucket с TTL и ограниченным доступом.

В settings предоставить удаление локальной истории/feedback link; серверный deletion flow проектируется до публичного запуска.

Провести отдельную юридическую проверку по применимому законодательству Республики Казахстан до внешнего пилота; данный PRD не является юридическим заключением.

## 14.3. OpenAI data controls — проектное допущение

Официальная документация указывает, что данные API не используются для обучения моделей без opt-in, а abuse-monitoring logs по умолчанию могут храниться до 30 дней. В таблице endpoint указано `/v1/realtime`; перед production необходимо письменно/документально подтвердить применимость режима к dedicated `/v1/realtime/translations` и доступность Zero Data Retention/Modified Abuse Monitoring для проекта [OAI-DATA].

## 14.4. Security checklist до пилота

Проверить IPA strings и git history на секреты.

Проверить backend logs/APM на Authorization и response client secrets.

Включить key rotation и отдельный project key для stage.

Ограничить CORS неактуально для native client, но защитить endpoint auth/rate limiting.

Добавить dependency scanning и lockfiles.

Провести proxy-тест: ни один собственный telemetry request не содержит transcript/audio.

Проверить удалённый kill switch.

# 15. Качество перевода и evals

## 15.1. Golden set

Набор должен содержать не менее 250 русских и 150 английских реплик, записанных 6–10 голосами. Нельзя оценивать только чтение идеального текста; обязательны спонтанная речь, паузы, самокоррекция и шум.

| Категория | Примеры содержания | Мин. количество |
| --- | --- | --- |
| Бытовой разговор | приветствие, дорога, ресторан, просьба повторить | 40 |
| Деловой | сроки, статус проекта, договорённости | 50 |
| Государственная/юридическая лексика | НПА, обязательные требования, госорган, комитет | 40 |
| IT | API, сервер, релиз, база данных, авторизация | 40 |
| Имена/организации | Казахские и русские ФИО, компании, города | 40 |
| Числа/даты/деньги | тенге, доллары, проценты, номера, даты | 50 |
| Code-switching | русский с английскими терминами и наоборот | 30 |
| Дисфлюенции | ээ, паузы, повтор, исправление | 30 |
| Шум/дистанция | улица, кафе, speaker 0.5–2 м | 40 |
| Быстрая/перекрывающаяся речь | темп, перебивание | 40 |

## 15.2. Human evaluation rubric

| Оценка | Semantic adequacy | Fluency / naturalness |
| --- | --- | --- |
| 5 | Смысл полностью сохранён; критичные сущности верны. | Естественно, без мешающих пауз/обрывов. |
| 4 | Незначительная неточность, не меняющая решение/действие. | Понятно, отдельные неестественные места. |
| 3 | Основной смысл понятен, но требуется уточнение. | Заметные паузы/формулировки мешают. |
| 2 | Существенно искажён один или несколько тезисов. | Трудно понять без исходного языка. |
| 1 | Смысл потерян/противоположен/критичные данные неверны. | Непригодно. |

## 15.3. Critical entity rules

Имена: допускается фонетически близкая передача, если собеседник может идентифицировать имя; для written transcript — отдельная строгая оценка.

Числа и деньги: любая замена разряда, знака, валюты или процента — критическая ошибка.

Даты/время: ошибка дня, месяца, года или часового времени — критическая.

Отрицание и модальность: потеря «не», «может», «должен», «запрещено» — критическая.

Юридическое/деловое обязательство: изменение субъекта, срока или условия — критическая.

## 15.4. Latency test method

1. В тестовой записи перед речью вставить неслышимый/контрольный marker или синхронный экранный tap event.

2. Локальный VAD фиксирует начало речи t0.

3. Audio renderer фиксирует первую доставленную remote frame t1; дополнительная внешняя запись speaker output используется для калибровки.

4. Latency = t1 − t0; отдельно измерить first target transcript.

5. Для каждой сети минимум 30 реплик коротких, средних и длинных.

6. Публиковать p50/p90/p95 и распределение, а не только среднее.

# 16. План тестирования

## 16.1. Уровни тестов

| Уровень | Что покрывает | Минимум к Day 30 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Reducer, side switch, retry policy, event decoder, redactor, metrics | ≥ 80% критической domain logic |
| Contract | Backend schema, OpenAI response parsing, error envelope | Все P0 endpoints + fixtures |
| Integration | Fake WebRTC/provider, real stage backend | Happy path + 10 ключевых ошибок |
| Device E2E | Real OpenAI, physical iPhone, audio routes | Основная матрица сценариев |
| Soak | 20–60 минут, repeated switches, reconnect | ≥ 10 прогонов |
| Bilingual review | Golden set and live dialogs | ≥ 15 сессий / ≥ 400 реплик |
| Security | Secret/log/payload checks | Checklist 100% |

## 16.2. Device / route matrix

| Измерение | Набор |
| --- | --- |
| iPhone classes | Один самый старый поддерживаемый; один средний; один актуальный high-end. Точные модели фиксируются командой. |
| OS | Минимальный deployment target; последняя стабильная; текущая beta — только smoke при наличии. |
| Audio routes | Built-in speaker, receiver при применимости, AirPods, generic Bluetooth headset, wired/USB при наличии. |
| Orientation | Portrait; rotation disabled или корректно обработан. |
| Power | Battery > 30%, Low Power Mode on/off, thermal warm. |
| Interruptions | Incoming call, Siri, alarm, app background, screen lock. |

## 16.3. Network profiles

| Profile | Параметры / способ | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| N1 Good Wi‑Fi | RTT < 50 ms, packet loss < 1% | Все целевые latency metrics |
| N2 Mobile typical | RTT 60–120 ms, jitter moderate | Разговор без разрыва; p95 может быть выше |
| N3 High latency | RTT 250–400 ms | degraded indicator; без crash |
| N4 Packet loss | 5–10% | WebRTC адаптация; warning/reconnect при failure |
| N5 Offline transient | 0 connectivity 3–10 с | reconnect flow |
| N6 Route switch | Wi‑Fi ↔ mobile during session | либо ICE recovery, либо controlled re-session |
| N7 VPN/corporate | Доступный тестовый VPN/firewall | понятная ошибка при блокировке UDP/DTLS |

## 16.4. Ключевые E2E test cases

| TC | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | Start RU→EN; сказать 10 фраз; Stop | Remote English audio + both captions; clean completion. |
| E2E-02 | Dialogue; 20 переключений RU/EN | Только выбранная leg input/output; нет двойного звука. |
| E2E-03 | Mute во время речи; unmute | Передача прекращается/возобновляется; UI синхронен. |
| E2E-04 | Отключить Wi‑Fi на 5 с | degraded → reconnect; приложение не зависает. |
| E2E-05 | Подключить AirPods в active session | Route updates; звук продолжается или controlled reconnect. |
| E2E-06 | Включить громкую связь в тихой комнате | Нет устойчивой петли; loop detector не false-positive постоянно. |
| E2E-07 | Произнести 20 сумм/дат | Transcript/highlight; evaluator score captured. |
| E2E-08 | Background app на 5 с | Согласно принятой policy: controlled pause/end; no secret leak. |
| E2E-09 | Backend kill switch on | Новая сессия отклоняется понятным сообщением. |
| E2E-10 | Provider 429/5xx fixture | Retry policy и error UI соответствуют контракту. |

## 16.5. Severity

| Severity | Определение | Release rule |
| --- | --- | --- |
| S0 Blocker | Утечка ключа/аудио, неконтролируемые расходы, crash при старте, вредный infinite loop | 0 открытых |
| S1 Critical | Нет перевода в основном flow, систематически неверные критичные сущности, аудиопетля | 0 открытых |
| S2 Major | Reconnect/route issue с workaround, заметный UX defect | ≤ 3 с планом |
| S3 Minor | Косметика/редкий edge case | Допускается backlog |

# 17. План работ на 30 дней

## 17.1. Вехи

| Веха | Дни | Результат | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Setup | 1–2 | Repos, environments, docs, golden set skeleton | Build on device; backend health; API key secured |
| M1 — WebRTC spike | 3–5 | Первый RU→EN translated audio on iPhone | 10/10 manual connects; transcript visible |
| M2 — One-way alpha | 6–10 | Usable RU→EN flow | 10-min session; route/mute/stop; telemetry |
| M3 — Dialogue beta | 11–17 | Two legs + side switch | 20-min dialogue; 100 switches; no dual output |
| M4 — Hardening | 18–24 | Reconnect, audio routes, QA harness | Core matrix passes; dashboards live |
| M5 — Pilot & decision | 25–30 | 15 sessions, report, Go/No-Go | Metrics calculated; blockers closed |

## 17.2. Ежедневный план

| День | Ответственные | Работы | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1 | PO/Tech/BE/iOS | Утвердить PRD; создать repos/projects; secret manager; stage; glossary of terms; telemetry schema v1. | Architecture review complete; no key in client. |
| День 2 | iOS/QA/BE | Skeleton app; CI; backend health/config; device matrix; 50 golden phrases. | Stage build installs; `/v1/config` works. |
| День 3 | BE/iOS | Create translation client secret; native WebRTC peer connection; microphone permission. | Backend returns valid secret; offer generated. |
| День 4 | iOS/Audio | POST SDP to translation calls; receive remote track and data channel. | First audible RU→EN on physical iPhone. |
| День 5 | All | Spike measurements; decision A/B; error notes; technical demo. | D4 gate passed or fallback activated. |
| День 6 | iOS/UX | Home, preflight, live screen; state reducer. | Happy path UI connected to real leg. |
| День 7 | iOS | Transcript delta parser/rendering; target/source buffers. | Streaming captions stable. |
| День 8 | Audio/iOS | AVAudioSession routes, mute, speaker/Bluetooth; interruptions. | Basic route matrix smoke passes. |
| День 9 | BE/Telemetry | Session metadata, complete endpoint, telemetry batch, dashboards. | Trace from device to dashboard. |
| День 10 | QA/All | 10-min one-way alpha; fix blockers; latency baseline. | M2 exit criteria. |
| День 11 | BE/iOS | Create two legs in one app session; coordinator model. | Both PCs connect independently. |
| День 12 | iOS/Audio | Atomic audio gate; enable/disable sender. | No mic leakage in unit/integration tests. |
| День 13 | iOS/UX | Dialogue split UI, active side controls, push-to-talk. | Manual dialogue works. |
| День 14 | Audio | OutputArbiter, interruption policy, echo-loop detector prototype. | No dual audible output. |
| День 15 | QA/Bilingual | First 20-min live dialogue; issue triage. | M3 provisional demo. |
| День 16 | iOS/BE | Reconnect per leg; fresh secret; retries/backoff. | Offline transient recovery smoke. |
| День 17 | All | M3 review; 100 side switches; memory profiling. | M3 exit criteria. |
| День 18 | QA | Automated contract tests; provider fixtures; error UI. | Core error cases covered. |
| День 19 | Audio/QA | Bluetooth/route/interruption matrix. | Known issues classified. |
| День 20 | QA/Bilingual | Golden set batch 1; entity accuracy; latency. | Quality report v1. |
| День 21 | iOS | Critical entity highlighter; diagnostics screen; log export. | QA can inspect session locally. |
| День 22 | BE/DevOps | Rate limits, daily budget, kill switch, alerts. | Abuse/cost controls tested. |
| День 23 | Security/All | Secret scan, payload audit, privacy review, QA recording isolation. | Security checklist pass. |
| День 24 | All | Soak tests, performance, battery/thermal; bug fixing. | M4 exit criteria. |
| День 25 | Pilot team | Pilot wave 1: 3–5 users; guided sessions. | Feedback collected. |
| День 26 | All | Fix top issues; adjust VAD/UI/side switching policy. | No S0/S1 from wave 1. |
| День 27 | Pilot team | Pilot wave 2: business/legal/IT scenarios. | At least 10 total sessions. |
| День 28 | QA/Bilingual | Golden set final; network matrix; regression. | Metrics frozen. |
| День 29 | PO/Tech | Go/No-Go analysis; backlog Phase 2; demo script. | Decision draft. |
| День 30 | Stakeholders | Final demo, report, source handover, decision meeting. | M5 complete. |

## 17.3. Команда и загрузка

| Роль | Минимальная загрузка | Критическая ответственность |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 0,5 FTE | Scope, priorities, pilot, Go/No-Go |
| iOS engineer | 1,0 FTE | App, SwiftUI, WebRTC integration |
| Backend engineer | 0,7–1,0 FTE | Session API, config, limits, telemetry |
| WebRTC/audio engineer | 0,5–1,0 FTE первые 3 недели | AudioSession, routing, echo, transport spike |
| QA engineer | 0,8 FTE с Day 5 | Device/network matrix, regression, harness |
| UX/UI | 0,2–0,3 FTE | Flows, states, accessibility |
| DevOps/Security | 0,2 FTE | Environments, secrets, monitoring, review |
| Bilingual evaluator | 0,3–0,5 FTE | Golden set, live scoring, entities |

# 18. Backlog и зависимости

| ID | Story | Priority | Depends on | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOS-01 | Project skeleton + environments | P0 | — | 2 |
| BE-01 | Config/health API | P0 | — | 2 |
| BE-02 | OpenAI secret broker | P0 | BE-01 | 3 |
| IOS-02 | WebRTC adapter spike | P0 | BE-02 | 8 |
| IOS-03 | AudioSession controller | P0 | — | 5 |
| IOS-04 | Translation leg event decoder | P0 | IOS-02 | 5 |
| IOS-05 | Session state reducer | P0 | — | 5 |
| UX-01 | Core wireframes/states | P0 | — | 3 |
| IOS-06 | One-way Live UI | P0 | UX-01,IOS-05 | 5 |
| TEL-01 | Telemetry schema/client | P0 | BE-01 | 5 |
| BE-03 | Session metadata/complete | P0 | BE-02 | 5 |
| IOS-07 | Transcript buffers | P0 | IOS-04 | 3 |
| IOS-08 | Two-leg coordinator | P0 | IOS-02,IOS-05 | 8 |
| IOS-09 | Atomic audio gate | P0 | IOS-03,IOS-08 | 8 |
| IOS-10 | OutputArbiter | P0 | IOS-08 | 5 |
| IOS-11 | Dialogue UI/PTT | P0 | IOS-09,UX-01 | 5 |
| IOS-12 | Reconnect workflow | P0 | BE-04,IOS-08 | 8 |
| BE-04 | Leg recreate endpoint | P0 | BE-02 | 3 |
| BE-05 | Quotas/rate limit | P0 | BE-03 | 5 |
| BE-06 | Feedback API | P0 | BE-03 | 3 |
| IOS-13 | Feedback UI | P0 | BE-06 | 3 |
| QA-01 | Golden set v1 | P0 | — | 5 |
| QA-02 | Contract fixtures | P0 | BE-02 | 5 |
| QA-03 | Device/network matrix | P0 | IOS-06 | 8 |
| OBS-01 | Dashboards/alerts | P0 | TEL-01 | 5 |
| SEC-01 | Secret and payload audit | P0 | All | 3 |
| IOS-14 | Diagnostics overlay | P0 | TEL-01 | 3 |
| IOS-15 | Critical entity highlighter | P1 | IOS-07 | 5 |
| EXP-01 | Auto side detection | P1 | IOS-08 | 8 |
| DATA-01 | Local transcript opt-in | P1 | Privacy review | 5 |

## 18.1. Definition of Ready

Есть user value или техническая цель.

Описаны acceptance criteria и error paths.

Определены зависимости и test method.

Для API story есть schema example.

Для audio story указаны device/route cases.

## 18.2. Definition of Done

Код review пройден; CI green; critical unit/contract tests добавлены.

Feature работает на физическом устройстве stage build.

Telemetry/diagnostics позволяют доказать результат.

Нет секретов/PII в logs и payloads.

Acceptance criteria подтверждены QA; документация обновлена.

Для известных ограничений создан backlog item и понятное user-facing поведение.

# 19. Критерии приёмки и Go/No-Go

## 19.1. Обязательная приёмка M5

| Область | Must pass |
| --- | --- |
| Функциональность | RU→EN и RU↔EN работают на физическом iPhone; subtitles, mute, side switch, stop, feedback. |
| Продолжительность | Не менее 5 успешных 20-минутных разговоров без restart. |
| Подключение | ≥ 98% stage connection success на эталонной сети; p95 setup ≤ 4 с. |
| Latency | p50 first audible ≤ 1,2 с и p95 ≤ 2,5 с на N1; отдельный отчёт N2. |
| Качество | Semantic adequacy ≥ 4,0/5; critical entities ≥ 95% или чётко задокументирован gap. |
| Audio | Нет S1 echo-loop; dual output невозможен по design. |
| Recovery | Transient offline восстанавливается в ≥ 90% тестов или даёт controlled error без crash. |
| Security | Key only backend; payload audit clean; quotas/kill switch активны. |
| Observability | Все ключевые timestamps/errors доступны по trace_id. |
| Документы | Architecture, API contracts, test report, known issues, Phase 2 backlog переданы. |

## 19.2. Решение

| Статус | Условия | Действие |
| --- | --- | --- |
| GO | Все S0/S1 закрыты; обязательные метрики выполнены; ≥ 70% успешных pilot conversations. | Начать Phase 2: VoIP architecture + wider pilot. |
| CONDITIONAL GO | Полезность подтверждена, но 1–2 метрики не достигнуты при понятном техническом плане. | 2–4 недели hardening; scope не расширять. |
| NO-GO / PIVOT | Задержка/качество разрушает разговор, native route нестабилен или стоимость неприемлема. | Рассмотреть push-to-talk only, server worker, текстовые подсказки или иной provider. |

## 19.3. Demo script финального дня

1. Показать запуск приложения и preflight.

2. Сказать по-русски 3 фразы с именем, суммой и датой; продемонстрировать английское аудио и subtitles.

3. Перейти в Dialogue; провести 5-минутный обмен RU/EN с 10 переключениями.

4. Во время разговора выключить сеть на 5 секунд и показать recovery.

5. Сменить speaker на Bluetooth.

6. Показать diagnostics/trace и dashboard latency.

7. Показать feedback и итоговый Go/No-Go scorecard.

# 20. Риски и меры

| ID | Риск | Вероятность/влияние | Меры | Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Native WebRTC translation endpoint нестабилен на iOS | M/H | Day 3–4 spike; transport abstraction; fallback WebSocket worker | Нет remote audio/data after Day 4 |
| R2 | Задержка выше разговорной нормы | M/H | Direct path, minimize buffers, measure stages, PTT fallback | p95 > 3 с N1 |
| R3 | Эхо/самоперевод через speaker | H/H | voice processing, headphones recommendation, output/input gate, loop detector | Повтор output ≥ 2 раза |
| R4 | Две legs конкурируют за audio device | M/H | Single audio owner, sender gating, serial coordinator | Crashes/silent route with 2 PCs |
| R5 | Неверные суммы/даты | M/H | Entity golden set, transcript highlight, user warning | Accuracy < 95% |
| R6 | API event/schema changes | M/M | Versioned decoder, tolerant parsing, remote model/config, contract tests | Unknown event/error spike |
| R7 | Client secret leakage | L/H | Memory only, redacted logs, short TTL, scans | Secret found in logs/binary |
| R8 | Неконтролируемый cost | M/H | Quotas, parallel limit, budget alerts, kill switch | Daily spend threshold |
| R9 | Bluetooth route differences | H/M | Device matrix; clear unsupported behavior; diagnostics | Silent output/route flaps |
| R10 | Background/interruption breaks session | H/M | Controlled pause/end; no hidden background promise | App enters background |
| R11 | Provider data controls insufficient | M/H | Privacy assessment, no own storage, evaluate ZDR/MAM | External pilot approval |
| R12 | Auto side detection delays/ошибается | H/M | Keep P1; explicit switch P0 | Misroute > 5% |

# 21. Следующие этапы после прототипа

| Фаза | Содержание | Prerequisite |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 — Product alpha | Polished UX, accounts, glossary, wider pilots, subscriptions, retention/deletion flows | GO/Conditional GO |
| Phase 3 — In-app VoIP | Own signaling/media/SFU or managed provider; CallKit; PushKit; two separate participant tracks | Stable translation and audio layer |
| Phase 4 — Business meetings | Multi-party rooms, server media workers, one session per source/target language, admin controls | VoIP/media infrastructure |
| Phase 5 — Enterprise | SSO, organization policies, shared glossary, data controls, audit, SLA | Security/legal readiness |
| Phase 6 — More languages/platforms | Android/web and additional language pairs with separate evals | Validated RU↔EN model |

## 21.1. Отдельный PRD для VoIP должен включать

CallKit outgoing/incoming call lifecycle и CXProvider/CXCallController.

PushKit handling для входящих VoIP notifications и немедленное reporting в CallKit согласно требованиям iOS [APPLE-CALLKIT, APPLE-PUSHKIT].

Signaling, identity, contacts, call permissions, abuse prevention.

SFU/media worker choice, E2E encryption boundaries, translation sidecars.

Fallback to original audio if translation fails.

Latency budget across capture → SFU → translation → listener.

# Приложение A. Конфигурация и JSON-примеры

## A.1. Remote config example

{
  "version": "2026-07-13.1",
  "serviceEnabled": true,
  "model": "gpt-realtime-translate",
  "allowedTargetLanguages": ["en", "ru"],
  "maxSessionDurationSeconds": 1800,
  "maxParallelLegs": 2,
  "reconnect": {
    "maxAttempts": 3,
    "backoffMs": [500, 1500, 3000],
    "disconnectedGraceMs": 2000
  },
  "audio": {
    "defaultMode": "voiceChat",
    "outputInterruption": "duck_and_switch",
    "recommendHeadphonesForDialogue": true
  },
  "features": {
    "dialogue": true,
    "autoSideDetection": false,
    "localTranscriptSave": false,
    "diagnostics": true
  },
  "telemetry": {
    "sampleRate": 1.0,
    "batchSize": 25,
    "flushIntervalSeconds": 15
  }
}

## A.2. Telemetry event example

{
  "eventId": "ev_01J...",
  "type": "first_remote_audio",
  "sessionId": "ts_01J...",
  "legId": "leg_01J_A",
  "traceId": "tr_01J...",
  "monotonicMs": 148923,
  "properties": {
    "targetLanguage": "en",
    "msFromLocalSpeechStart": 934,
    "measurementQuality": "exact",
    "routeType": "bluetooth",
    "networkClass": "wifi"
  }
}

## A.3. Feedback categories

wrong_meaning | wrong_name | wrong_number | wrong_date |
missed_words | added_words | too_slow | unnatural_voice |
echo | no_audio | connection_problem | other

# Приложение B. Расширенные тестовые сценарии

| ID | Scenario | Expected |
| --- | --- | --- |
| LANG-01 | Русская фраза 3–5 слов | EN audio начинается быстро; смысл корректен |
| LANG-02 | Русская фраза 20–30 слов с паузой | Нет потери второй части; пауза не завершает ошибочно |
| LANG-03 | Самокоррекция: «во вторник… нет, в среду» | Финальный смысл — среда |
| LANG-04 | Отрицание: «не направлять документ» | Отрицание сохранено |
| LANG-05 | Казахское ФИО и организация | Фонетически узнаваемо; transcript review |
| ENT-01 | 1 250 000 тенге | Разряд и валюта верны |
| ENT-02 | 13 июля 2026 года в 17:30 | Все компоненты даты/времени верны |
| ENT-03 | 15,5 процента | Десятичное значение и процент верны |
| ENT-04 | Номер 8 701 123 45 67 | Цифры не должны озвучиваться как другое число |
| SW-01 | «Нужно проверить API endpoint» | Code-switching не ломает смысл |
| AUDIO-01 | Speaker, телефон на столе 0,5 м | Нет loop |
| AUDIO-02 | Кафе, background speech | Понятность ≥ 3/5; no crash |
| AUDIO-03 | AirPods connect mid-session | Controlled route change |
| AUDIO-04 | Два говорящих одновременно | Показывается limitation; нет infinite output |
| NET-01 | Offline 5 sec | Reconnect |
| NET-02 | Packet loss 10% | Degraded indicator |
| NET-03 | UDP blocked | Fast understandable connection error/fallback decision |
| LIFE-01 | Incoming call interruption | Mute/pause; safe recovery |
| LIFE-02 | App background | Policy executed; no secret in logs |
| LIFE-03 | Stop while output speaking | Controlled drain/cut; no lingering audio |

# Приложение C. Decision log / открытые вопросы

| ID | Вопрос | Владелец | Срок | Решение/критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Какой maintained native WebRTC package использовать? | iOS Tech Lead | Day 1 | Поддержка physical device, data channel, remote audio, licensing. |
| Q-02 | Работает ли target language `ru`/`en` и auto source detection во всех нужных сценариях? | AI/QA | Day 4 | Golden smoke 20 phrases each direction. |
| Q-03 | Можно ли стабильно держать две PeerConnections с одним audio source? | Audio engineer | Day 12 | 100 switches + 20-min soak. |
| Q-04 | Какая политика остановки WebRTC лучше сохраняет конец фразы? | iOS/QA | Day 10 | Compare drain 0/500/1500 ms; no stale output. |
| Q-05 | Какие translation events доступны кроме deltas? | iOS/BE | Day 3 | Сверить API reference/log actual events; tolerant decoder. |
| Q-06 | Поддерживается ли glossary/instructions в translation session? | AI engineer | Day 20 | Documented or experiment; not P0. |
| Q-07 | Какая точная data retention классификация translations endpoint? | Privacy/Security | Before external pilot | Official contract/docs confirmation. |
| Q-08 | Нужен ли app attestation в закрытом прототипе? | Security/BE | Day 2 | Risk/cost decision. |
| Q-09 | Минимальная версия iOS? | PO/iOS | Day 2 | Audience + library compatibility. |
| Q-10 | Какой голос доступен/выбирается в translation session? | AI/UX | Day 5 | API capability + listening test. |

# Приложение D. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Translation session | Специализированная Realtime-сессия, в которой модель действует как переводчик, а не как conversational assistant. |
| Leg | Одно направление/один target language в пользовательской сессии. |
| App session | Собственный объект backend, объединяющий одну или две provider legs и telemetry. |
| WebRTC | Набор протоколов и API для real-time media; используется для микрофона, remote audio и data channel. |
| SDP | Описание медиа-сессии, используемое в offer/answer negotiation. |
| ICE | Механизм установления сетевого пути для WebRTC. |
| Data channel | Надёжный/ненадёжный канал данных внутри PeerConnection; здесь используется для Realtime events. |
| Audio gate | Компонент, разрешающий передачу микрофона только одной активной leg. |
| OutputArbiter | Компонент, предотвращающий одновременное воспроизведение нескольких translated tracks. |
| VAD | Voice activity detection — определение начала/окончания речи. |
| Golden set | Фиксированный набор аудио/реплик для регрессионной оценки качества. |
| Critical entity | Имя, число, дата, сумма, отрицание или условие, ошибка в котором меняет действие/решение. |
| Ephemeral/client secret | Короткоживущий секрет, выдаваемый backend для конкретной клиентской Realtime-сессии. |
| Kill switch | Удалённая конфигурация, запрещающая новые сессии при сбое/расходах/риске. |

# Источники и нормативные технические ссылки

[OAI-TR] OpenAI — Realtime translation: https://developers.openai.com/api/docs/guides/realtime-translation

[OAI-MODEL] OpenAI — GPT-Realtime-Translate model: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-realtime-translate

[OAI-WEBRTC] OpenAI — Realtime API with WebRTC: https://developers.openai.com/api/docs/guides/realtime-webrtc

[OAI-VAD] OpenAI — Voice activity detection: https://developers.openai.com/api/docs/guides/realtime-vad

[OAI-DATA] OpenAI — Data controls in the OpenAI platform: https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data

[APPLE-CALLKIT] Apple — Making and receiving VoIP calls: https://developer.apple.com/documentation/callkit/making-and-receiving-voip-calls

[APPLE-PUSHKIT] Apple — Responding to VoIP Notifications from PushKit: https://developer.apple.com/documentation/pushkit/responding-to-voip-notifications-from-pushkit

Версионность. Документ фиксирует архитектуру и внешние сведения по состоянию на 13 июля 2026 года. Перед реализацией и каждым релизом сверять официальные API docs, changelog, pricing, rate limits и Apple platform requirements.